HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    28  /NQ-HĐND                      Bình Thuận, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 11)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Xét Tờ trình số 1489/TTr-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân trong khu vực; góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã La Gi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Hệ thống đường giao thông: Tuyến đường dài khoảng 6.840 m (điểm đầu: Giao đường ĐT.719 tại Km 54+140; điểm cuối: Giao Quốc lộ 55 tại Km 83+100), trong đó:

- Đoạn 1: Chiều dài khoảng 540 m; chiều rộng nền đường 22,0 m, chiều rộng mặt đường 12,0 m, chiều rộng lề đất mỗi bên 5,0 m.

- Đoạn 2: Chiều dài khoảng 4.900 m; chiều rộng nền đường 15,0 m, chiều rộng mặt đường 13,0 m, chiều rộng lề đất mỗi bên 1,0 m.

- Đoạn 3: Chiều dài khoảng 1.400 m; chiều rộng nền đường 27,0 m, chiều rộng mặt đường 17,0 m, chiều rộng lề đất mỗi bên 5,0 m.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm.

b) Phần cầu: Làm mới 01 cầu bê tông cốt thép; chiều rộng cầu 22,0 m, chiều rộng phần xe chạy 17,0 m, gờ chắn, lan can, lề bộ hành mỗi bên 2,5 m.

c) Hệ thống thoát nước; hệ thống đảm bảo an toàn giao thông; hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh,…

3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 212.974 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 là 207.974 triệu đồng; ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 là 5.000 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

9. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh thực hiện đồng thời với dự án khai thác quỹ đất hai bên đường của dự án này để tạo quỹ đất sạch, bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khoá X, kỳ họp chuyên đề (lần 11) thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; - Các Ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; - Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT. (CTHĐ.08) Tấn Duy | CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Hoài Anh |
| --- | --- |